# 霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持方案编制、监测、验收服务项目

# 竞争性磋商文件

# 采购单位：霍山县水利工程项目建设中心

# 安徽大别山水利投资有限公司

# 代理机构：安徽衡源项目管理有限公司

编制时间：二○二六年一月

目录

第一章  竞争性磋商公告………………………………………… ……3

第二章  承包人须知…………………………………………… ………6

第三章  采购合同………………………………………………………17

第四章  采购需求………………………………………………………17

第五章  评分标准…………………………………………...........……21

第六章  响应文件格式…………………………………………………25

第一章  竞争性磋商公告

项目概况：霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持方案编制、监测、验收服务项目的潜在供应商应自行到安徽衡源项目管理有限公司（http://www.ahhyxmgl.com/）下载采购文件，并于2026年2月9日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：H260103

2、项目名称：霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持方案编制、监测、验收服务项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性磋商

5、最高限价：170000.00元（本项目分二个包。其中第一包水土保持方案编制、监测服务项目最高限价：110000.00元；第二包水土保持验收服务项目最高限价：60000.00元。）

6、采购需求：霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持方案编制、监测、验收服务项目，服务项目包括5处农村水厂水土保持方案（报告书）编制、水土保持监测、水土保持设施验收报告等，具体详见采购需求。

本项目分为二个包：

第一包：霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持方案编制、监测服务项目；

第二包：霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持验收服务项目；

本项目开评标顺序：“第 一 包→第 二 包”。本项目按可兼投但不可兼中的原则进行排名和推荐，每位供应商均可自行选择任意数量的标包进行磋商，但只可在开标顺序靠前的一个标包中被推荐为第一成交候选人，在后续标包中可以参与评审但不能作为成交候选供应商。

7、合同履行期限：自合同签订之日起直至项目完成为止。

- 8、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：供应商具有有效的营业执照；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、项目负责人资格：具有水利水电相关专业中级及以上职称。须提供所属社保机构出具的包括响应截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的拟委任的项目负责人的社保缴费清单等社保缴费证明原件（例：7月19日发包，则连续5个月是指7月、6月、5月、4月、3月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他类推）。社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足文件要求的，其响应资格无效（如年满60周岁无法提供社保缴费证明的，可提供聘用合同原件扫描件和包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续发放3个月的加盖银行印章的能体现聘用企业名称及拟委任项目人员姓名的工资打卡流水账单原件扫描件）。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起至磋商时间前

2、地点：安徽衡源项目管理有限公司（http://www.ahhyxmgl.com/）

3、获取方式：本项目磋商文件（答疑澄清等相关文件资料）均由供应商从公告发布网站自行下载。

4、售价：零元

四、响应文件提交

1、递交截止时间：2026年2月9日15点00分（北京时间）

2、递交方式：现场递交

五、响应文件开启

1、开启时间：2026年2月9日15点00分（北京时间）

2、开启地点：安徽衡源项目管理有限公司开标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起10个日历天。

七、其他事宜

（1）供应商应当按照本项目采购文件规定的时间和地点参与磋商，供应商仅确定一名人员【法定代表人持本人二代居民身份证原件和法定代表人身份证明（或授权委托代理人持本人二代居民身份证原件和法人授权委托书原件）】参加磋商会议；凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席磋商会议者，响应文件不予接受，磋商资格无效。

（2）响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

# 1、采购人信息

# 名称：霍山县水利工程项目建设中心、安徽大别山水利投资有限公司

# 地址：霍山县衡山镇南岳东路40号

# 联系人：洪先生

# 联系方式：0564-5031389

# 2、采购代理机构信息

名称：安徽衡源项目管理有限公司

# 地址：霍山县衡山镇南岳西路18号

# 联系方式：0564-5032516

3、项目联系方式

项目联系人：董工

电   话：0564-5032516

2026年1月30日

第二章  承包人须知

（一）承包人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持方案编制、监测、验收服务项目 项目性质：服务类 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购人和代理机构 | 采购人：霍山县水利工程项目建设中心、安徽大别山水利投资有限公司 联系人：洪先生 联系方式：0564-5031389 代理机构：安徽衡源项目管理有限公司 联系人：董工 电话：0564-5032516 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 发包内容 | 详见招标公告 |
| 5 | 分包 | 不允许 |
| 6 | 承包人资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 是否接受联合体承包 | 不接受 |
| 9 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 10 | 磋商有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 磋商响应文件份数 | 标书份数：正本1份、副本2份；胶装成册、密封提交。 封套上应写明：“（项目名称）项目编号、单位名称信息”、“响应文件、“ 年 月 日 时 分前不得开启”字样。 |
| 12 | 递交响应文件注意事项 | - 响应文件正本、副本应密封提交，并应在封口处加盖供应商公章。 - 供应商应按采购公告上规定的时间、地点，于响应文件提交截止时间前现场签到并提交响应文件。 3、在采购文件规定的响应文件提交截止时间以后递交的响应文件将被拒绝并退还给供应商。 |
| 13 | 提问与回复 | 供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电子邮箱（170807317@qq.com）向采购人（采购代理机构）提出，采购人（采购代理机构）收到供应商提问后将及时通过邮箱回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。 |
| 14 | 质疑与答疑 | 1、质疑提出具体步骤：供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可通过电子邮箱（递交至邮箱170807317@qq.com）向采购人（采购代理机构）提出。质疑文件须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的要求制作（《质疑函》范本可通过“六安市公共资源交易中心（http://ggzy.luan.gov.cn）”-“政策法规”栏目下载），质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章签章后扫描提交。 2、质疑答复获取具体步骤：采购人（采购代理机构）将通过邮箱于收到质疑文件后及时答复，请质疑人通过发出质疑的邮箱查收答疑文件。 3、请各供应商在响应截止时间前，务必登录“安徽衡源项目管理有限公司（http://www.ahhyxmgl.com/））”网站，查看是否发布有关该项目更正公告或澄清。更正公告或或澄清为采购文件的有效组成部分，一经发布即为视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。 |
| 15 | 磋商时间（响应截止时间）及地点 | 磋商时间：详见磋商公告 地点：详见磋商公告 |
| 16 | 评标方法及标准 | 综合评分法（详见本文件第五章） |
| 17 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由3人组成，其中采购人代表1人，专家2人。 |
| 18 | 是否授权磋商小组确定成交承包人 | √是 |
| 19 | 保证金 | 无 |
| 20 | 履约保证金(本项目不采用） | 成交人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、银行履约保函（含电子保函）等方式提交履约保证金。 履约保证金数额：/ 成交人以现金进行履约保证的，应将现金提交到以下指定的银行账户。成交人以银行履约保函或保证保险方式担保履约的，应将银行履约保函或保证保险交至采购人保管。成交人提交银行履约保函或保证保险的担保期限不得少于成交项目的合同期限。银行履约保函或保证保险担保期限到期但成交项目尚未完工验收的，成交人应当进行续保或者补缴履约保证金。成交人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，采购人可以暂停支付成交人同等金额的合同款。 提交时限：签订合同前提交。 开户行：签订合同前由采购人提供 开户名：签订合同前由采购人提供 账 户：签订合同前由采购人提供 项目竣工验收合格结束后应及时退还履约保证金 |
| 21 | 代理服务费 | 在领取成交通知书时，成交供应商须向采购代理机构交纳招标代理服务费、专家评审费。招标代理服务费计算基数为成交价，按下列标准的100%收取：代理服务费的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准为下表： 中标（成交）金额（万元）; 货物类项目; 服务类项目; 工程类项目. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：代理服务费按差额定率累进法计算（代理费不足2000元的按2000元计取）。专家评审费（具体以实际支付金额为准）由成交供应商在领取成交通知书时另行支付。 供应商在报价时应充分考虑上述费用，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独进行报价。 |
| 22 | 服务地点 | 霍山县 |
| 23 | 服务期 | 自合同签订之日起直至项目完成为止。 |
| 24 | 付款方式 | 第一包水土保持方案编制、监测服务项目：水土保持方案通过审批后付70%，提交水土保持监测报告后支付尾款。 第二包水土保持验收服务项目：提交水土保持验收报告并审核通过后一次性付清。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 25 | 磋商文件发售 | 本项目的磋商文件以电子版形式发售。 |
| 26 | 最高投标限价（元） | 第一包水土保持方案编制、监测服务项目最高限价为：壹拾壹万元整（￥110000.00元）；第二包水土保持验收服务项目最高限价为：陆万元整（￥60000.00元）。承包报价超过此限价的为无效承包。 |
| 27 | 文件解释权 | 本磋商文件的解释权归采购人。 |
| 28 | 备注一 | 特别提醒：供应商参与本项目采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 29 | 备注二 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,磋商时磋商小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
| 30 | 质量标准 | 合格。 |
| 31 | 注意事项 | 1、违约责任：若发现供应商属于出借资质或挂靠以及以各种理由推脱无法履约的（包含项目班子成员无法到岗、因工程质量问题无法验收以及工程延期等因素），采购人将供应商违约事实形成证据，除支付违约金外，采购人有权无条件终止合同，同时给予企业或项目班子成员记不良行为记录等处理。情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并依法并向社会公开曝光。 2、响应文件格式中标明需签字或盖章的位置均应按要求签字或盖章。委托代理人签字的，在响应文件中须同时提交授权委托书；授权委托书应符合响应文件格式要求，否则无效。 3、在项目磋商过程中，若供应商最终报价与公布的最高投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最终报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。 |
| 备注：在磋商截止时间内收到的响应文件不足二家的，或评审过程中造成流标现象的，其响应文件也不予退还给供应商。 |  |  |

（二）供应商资格

# 见本项目采购公告

# （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、技术标材料；

8、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料；

9、最终报价书。

# （四）响应文件的提交

1.响应文件密封

1.1 响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章 。

1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

1.3 如果未按规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。

2.响应文件的提交

2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

3.响应文件的修改和撤回

3.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者 撤回，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且标明“修改”或“撤回”字样。

3.3 提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

（五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最终报价。供应商应在磋商小组发出二轮报价指令后30分钟内现场完成报价，若供应商未在磋商小组规定的时间内提交最终报价，则其前一轮报价即为该供应商最终报价（后一轮报价不得高于前一轮报价，否则，报价无效）。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价上交给磋商小组。

# （六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的（在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商活动可以继续进行；符合要求的供应商只有1家的，可转为单一来源采购）；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织磋商，采购单位将通过安徽衡源项目管理有限公司进行公告。

## （七）报价响应及答疑

## 1、响应报价应含有所投服务等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。报价包括为实施和完成本项目全部工作所需全部服务相关费用（含专家的咨询费、交通费、住宿费，会场费等）、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。供应商发生漏报，少报等情况由供应商自负，如果供应商发生漏报、少报等情况将被认为已包含在其他项目的报价中。

## 2、如有需要，供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外服务费用或索赔的要求。

3、供应商如果对磋商文件内容有相关疑问，可以以网上邮箱形式（170807317@qq.com）向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

采购人（采购代理机构）对磋商文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当磋商文件、磋商文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。供应商应主动上网查询。采购人（采购代理机构）不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

## 4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任 何责任由其自行承担。

# （八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应 商充分协商，给予合理补偿。

4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

5、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款（不

采用）。

6、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

7、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

8、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。

9、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法 律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没 收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事 责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为 记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

# （九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十）验收与支付

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

# （十一）质疑和投诉

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他磋商供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监督部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由监督部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由监督部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章   采购合同

（采购人与成交供应商自行协商拟定，但不得有违背采购文件实质性精神的条款。）

# 第四章   采购需求

一、项目概况

农村供水工程的建设涉及厂区土地开挖、路肩管道铺设等工程活动，可能存在水土流失问题。水土保持方案编制是保护农村生态环境、防治水土流失、保障供水安全的重要举措，也是工程竣工验收必要条件之一。现拟采购2家服务单位，第一包负责霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持方案编制、监测相关服务。第二包负责霍山县农村饮水提升工程（2025-2026年霍山县小型引调水工程）水土保持验收相关服务。服务项目包括5处农村水厂水土保持方案（报告书）编制、水土保持监测、水土保持设施验收报告等。

- 服务要求

- 成交供应商在进行方案编制、监测及验收工作时，须依据采购人提供的项目可研、初步设计等基础资料，且须按照现行有关法律、法规、规范、标准（包括但不限于：《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令53号，2023年1月17日发布）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号）、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）、《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（办水保[2016]65号）、《生产建设项目水土保持技术标准》等文件）要求，根据与采购人签订的合同，按时完成项目的水土保持方案编制、监测及验收等相关工作。

- 各阶段具体要求如下：

- 2.1水土保持方案编制阶段。根据《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》所规定的内容和建设项目建议书、可行性研究报告等，编制水土保持方案报告书。水土保持方案报告书应包括：综合说明、项目概况、主体工程水土保持评价、水土流失防治责任范围和防治目标、水土流失分析与预测、水土保持工程设计、水土保持监测、投资概（估）算及效益分析、水土保持管理、附图附件等。

- 2.2水土保持监测及报告编制。应包括：水土流失自然影响因素，项目施工全过程各阶段扰动土地、水土流失状况、水土流失防治成效、水土流失危害等。监测总结报告应包括：建设项目及水土保持工作概况、监测内容和方法、重点对象水土流失动态监测结果、水土流失防治措施监测结果、土壤流失情况监测、水土流失防治效果监测结果、结论、附图及有关资料。

- 2.3水土保持验收报告编制。应包括：项目及项目区概况、项目及项目区概况、水土保持方案和设计情况、水土保持方案实施情况、水土保持工程质量、项目初期运行及水土保持效果、水土保持管理、结论、附件及附图等。

- 各包成交供应商按照任务分工协助采购人做好有关评审、监测、验收等工作，成交供应商应熟悉水土保持相关工作的流程，负责办理报批手续，确保取得相关主管部门的批文。

- 成交供应商最终提交采购人的成果文件，需通过主管部门的审批，如若主管部门须进行现场踏勘，成交供应商须陪同查勘。

- 5、根据具体任务安排，按进度要求完成报告编制评审、水保监测及验收等任务，每个任务在框架服务合同的基础上，再单独签订单项合同或任务委托书。常规项目接采购人指令后 30 个日历天内完成水土保持方案编制及审批工作。监测、验收等具体任务满足采购人项目进度要求即可。

- 6、服务期内成交供应商承担的服务范围内评审原则上须一次性通过，因评审未通过导致的项目延期由成交供应商负责。

- 7、资料提供：采购人尽可能提供单项项目的基础资料，其他资料收集等由成交供应商负责。

- 8、成交供应商提交的成果文件数量为一式八份（包括电子版）或根据采购人的业务需求确定。

三、报价要求

- 本项目报总价，总价包括完成本次采购需求全部内容的全部费用。报价包括为完成本项目水土保持方案编制、监测工作、水土保持验收中所发生的一切费用，即包含但不限于完成项目服务所需的方案编制、材料、设施设备、劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切应有费用。供应商应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和要求进行报价。

- 四、其他要求

- 1、成交供应商在履约过程中应遵守国家现行有关文件、标准、规范的要求。编制完成的项目水土保持评价报告，须满足国家、安徽省、六安市现行有关文件对文本编制深度的要求，符合国家相关标准规范，完成水土保持评价、监测、验收等相关手续办理，直至获得审查、备案通过。否则，视同成交供应商违约，采购人有权解除合同，扣除履约保证金并按有关规定处理，通报监管部门及行业主管部门。

- 2、服务期内如因成交供应商原因，导致具体项目未按进度完成相应工作的，应向采购人支付违约金，每延误一周处违约金0.5万元，最高不超过1万元，一周按7天计算，不足7天按一周计算，如果达到最高限额，采购人有权终止成交供应商此项目报告编制任务，由此给采购人造成的损失由成交供应商承担；出现上述情况3次的,采购人有权解除合同，扣除履约保证金并按有关规定处理，通报监管部门及行业主管部门。

- 3、具体项目实施过程中，因成交供应商工作严重疏漏或错误、不按合同履约等对项目造成不良影响的，经查实后将给予成交供应商处违约金1万元，由此给采购人造成的损失由成交供应商承担；发生两次的，采购人有权解除合同，扣除履约保证金并按有关规定处理，通报监管部门及行业主管部门。

- 4、未经采购人同意，成交供应商不得擅自更换项目组成员。擅自更换项目负责人的，处以0.5万元/次的违约金，并有权解除合同；擅自更换项目组其他成员的，处以0.2万元/人/次的违约金。如需更换项目组成员，须提前报经采购人同意，且更换后人员不得低于成交供应商投标时所报人员资质和技术水平。上述人员变更超过三次以上的，采购人有权解除合同。

- 5、出现无故放弃具体项目、拒不签订合同、不按采购人要求完成相关任务的，采购人有权解除合同，扣除履约保证金并按有关规定处理，通报监管部门及行业主管部门。

- 6、成交供应商终止本项目合同履行的，采购人将扣除履约保证金，通报监管部门及行业主管部门。

- 7、服务期内成交供应商出现资质被吊销、所承担的项目发生重大安全责任事故的情况，导致其无法保证后续项目服务能力和质量的，采购人有权解除合同。

- 8、本合同以及采购人提供的文件资料以及其它与执行合同有关的信息、资料，成交供应商在面对第三方时均应保密。在未征得采购人同意前，不得以任何理由、任何方式向第三方扩散、转让、泄露或在刊物上发表。否则，因此产生的法律责任由成交供应商承担，给采购人造成损失的，采购人保留索赔的权利。

- 9、本项目工作不得转包、违法分包。否则，采购人有权解除合同，扣除履约保证金并按有关规定处理，通报监管部门及行业主管部门。

- 第五章、评分标准

本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重10%，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100。

注：1、超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

- 2、经评审满足磋商文件要求最低报价作为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他磋商供应商的价格分统一按照评分标准计算。

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标 （90分） | 服务方案总体内容 | 供应商提供针对本项目的服务方案总体内容，由磋商小组综合评分： - 服务方案内容全面、重点突出，制度健全，有具体措施的，得8-11分； - 服务方案内容较为全面、重点较为突出，制度较为健全，有一定的措施的，得4-7分； - 服务方案内容全面性一般、重点不突出，制度不健全，没有具体措施的，得1-3分； - （4）不可行或未提供的不得分； | 0-11分 |
|  | 项目质量保障措施 | 供应商提供针对本项目的质量保障措施，由磋商小组综合评分： - 质量控制方案详细、质量保证措施明确的，得8-11分； - 质量控制方案较为详细、质量保证措施较为明确的，得4-7分； - 质量控制方案不详细、质量保证措施不明确的，得1-3分； - （4）不可行或未提供的不得分； | 0-11分 |
|  | 进度保证措施 | 供应商提供针对本项目的进度保证措施，由磋商小组综合评分： - 进度保证措施全面可行，有利于项目实施的，得8-11分； - 进度保证措施较为全面，基本满足项目需求的，得4-7分； - 进度和质量保证措施有待完善的，得1-3分； - 不可行或未提供的不得分。 | 0-11分 |
| 、 | 项目协调配合 | - 供应商提供针对本项目的协调配合，由磋商小组综合评分： - 与建设单位以及其他相关单位的配合措施科学合理，考虑全面，条理清晰，可行性高，得8-11分； - 与建设单位以及其他相关单位的配合合措施较为科学合理，考虑较全面，条理较清晰，可行性较高，得4-7分； - 与建设单位以及其他相关单位的配合措施不科学合理，考虑不全面，条理不清晰，可行性不高，得1-3分； - 不可行或未提供的不得分。 | 0-11分 |
|  | 项目负责人 | - 拟为本项目配备的项目负责人： - 具有水利水电相关专业高级工程师及以上职称证书得5分，中级工程师职称证书得3分；本小项满分5分。 - 项目负责人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过水土保持方案报告书（或表）编制或水土保持监测或水土保持专项验收类似业绩，并担任项目负责人的，每提供一例得5分，本小项满分10分。 - 注：1、上述要求的业绩须为已完成的业绩：响应文件中须同时提供以下业绩证明材料： - （1）业绩合同扫描件；（2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料（如验收报告或合同甲方证明） - 业绩材料说明：①已完成的证明材料须加盖合同甲方公章(证明材料已有合同甲方公章的除外)，否则磋商小组不予认可。②如果业绩合同和项目已完成的证明材料中的合同签订时间、合同内容等合同要素不一致的，以项目已完成的证明材料为准。③以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映时间、项目类型、项目负责人姓名等关键评审因素的，应另附业主证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位公章，否则磋商小组不予认可。 - 2、得分业绩数量按照业绩合同数量计算。如同一合同内同时包含水土保持方案编制、监测和验收中的两个或三个内容，只计分一次；如同一项目具有多个合同，可分别计分。 - 3、响应文件中同时提供证书扫描件及上述人员社保证明材料，社保证明形式详见磋商公告，否则磋商小组不予计分。 | 0-15分 |
|  | 项目组人员配备 | - 项目组人员配备情况：除拟为本项目配备的项目负责人外 - 1、供应商每提供一名具有水利水电相关专业高级工程师及以上职称的技术人员的得2分，最高得4分。 - 2、供应商每提供一名具有水利水电相关专业中级及以上职称的技术人员的得1.5分，最高得3分。 - 注：（1）本项满分7分； - （2）提供以上人员职称证书的扫描件； - （3）同一人员具有多个证书的，不累加计分，仅计分一次； | - 0-7分 |
|  | 供应商业绩 | - 供应商自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)，承担过水土保持方案报告书（或表）编制或水土保持监测或水土保持专项验收类似业绩，每个业绩得8分，最多得24分。 - 注：1、项目负责人业绩与供应商业绩可共用； - 2、上述要求的业绩须为已完成的业绩：响应文件中须同时提供以下业绩证明材料： - （1）业绩合同扫描件；（2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料（如验收报告或合同甲方证明）业绩材料说明：①已完成的证明材料须加盖合同甲方公章(证明材料已有合同甲方公章的除外)，否则磋商小组不予认可。②如果业绩合同和项目已完成的证明材料中的合同签订时间、合同内容等合同要素不一致的，以项目已完成的证明材料为准。③以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确时间、项目类型等关键评审因素的反映评审因素的，否则磋商小组不予认可。 - 3、得分业绩数量按照业绩合同数量计算。如同一合同内同时包含水土保持方案编制、监测和验收中的两个或三个内容，只计分一次；如同一项目具有多个合同，可分别计分。 | - 0-24分 |
| 商务标 （10分） | - 商务（报价）权重10%，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100。 |  | 0-10 |

3、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的汇总得分，取各位评委评分之平均值，

四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术标分之和。

4、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。最终得分相等时，以投标报价低的优先；如果报价也相等，现场抽签确定中标候选人顺序。

# 第六章   响应文件格式

项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 技术标材料 |  |
| 八 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 九 | 最终承包报价书 |  |

## 附件一

## 报价单

| 项目名称 | 某项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 某编号 |
| 响应供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 响应报价 | 大写： 小写： （精确到小数点后两位，可编辑） |
| 备注 |  |

供应商盖章：

日  期：   年   月   日

注：本项目为总价报价，如小写金额与大写金额不一致的以大写为准。

## 附件二

## 供应商基本信息

## （格式自拟）后附营业执照等资料

## 附件三

## 磋商授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权（被授权人的姓名）为我方就         编号                项目竞争性磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

附：法人和授权代理人身份证正反面复印件

法定代表人签字（或盖章）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日期：

特殊说明：

1、上述身份证复印件必须清晰；

2、法定代表人参加投标的无需提供授权书，仅提供法定代表人身份证明及联系方式即可。

法定代表人身份证明

供应商名称：   _________________

单位性质：   _________________

地    址：   _________________

成立时间：      年  月   日

经营期限：   _________________

姓名：     性别：     年龄：    职务：      系             （供应商名称）的法定代表 人。

联系手机：

固定电话：

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：           （盖单位章）

## 年  月  日

## 附件四

## 磋商响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

# 附件五

# 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

# 无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日          期：

# 附件六

响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 |
| 1 | 技术响应 |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |

供应商盖章：

# 日期：	年	月	日

本项目不接受负偏离。

# 附件七

技术标材料

# 附件八

# 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

# 附件九

最终承包报价书

# （某项目第 	次报价书）

# 项目名称：

# 项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 / 第 包 |
| 最后报价 （详见备注说明） | 人民币 大写： 小写： （精确到小数点后两位，可编辑） |
| 备注说明 |  |

供应商公章或授权代表签字：

日	期：

注：1、本页《最终承包报价书》由供应商依磋商情况填写，填好后现场递交。供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为清单中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

2、最终报价单位为元，最多保留两位小数。

3、承包人的后一轮报价不得高于前一轮报价。